# Resumo

## 1) Solicitar template: gravação em tabela original e em histórico

- Foi alinhado que o serviço deverá continuar gravando na tabela original e passar a gravar também na tabela de histórico, usando o recurso do banco para gerir o ciclo de vida do dado e expurgo automático na tabela principal. Ficou pendente apenas definir com o gestor por quanto tempo o dado deve permanecer no histórico, para configuração posterior em produção. [00:08] [01:13] [04:05]

- A validação de desenvolvimento/teste deve contemplar dois pontos: confirmar a gravação nas duas tabelas e depois validar se o expurgo ocorre conforme a configuração do ciclo de vida do dado. [04:05]

## 2) Campos da tabela de histórico

- Foi esclarecido que não será necessário criar novos campos na tabela de histórico, pois os campos já existem; apenas será feita uma revisão rápida para confirmar. [02:06] [02:20]

## 3) Impacto em relatórios e ajuste de leitura da aplicação

- Foi comentado que a mudança vai impactar relatórios, porque a aplicação precisará saber quando buscar dados da tabela principal ou da tabela de histórico. Também foi mencionado que há uma abertura/pendência separada para ajustes em relatórios. [02:34] [02:49] [02:53]

## 4) Apoio para testes e dependência de equipe

- Para testar a alteração do ciclo de vida do dado, foi dito que a Paty precisará de apoio de outros desenvolvedores. Como o Marcos entrou de férias e só retorna no mês seguinte, o apoio do Paulo foi citado como alternativa caso surja necessidade. [03:19] [03:42] [04:05]

## 5) Tabelas relacionadas ao fluxo de solicitar / validar

- Foi mapeado que a tabela 116 é o histórico do solicitar biometria. Em seguida, foram citadas as tabelas 109, 111, 116 e 117 no contexto do fluxo de autenticação e solicitação, com a observação de que a 111 é a autenticação e a 109 a solicitação. [05:29] [07:34] [07:40] [08:05]

- Também foi esclarecido que a 121 é a tabela principal que unifica as transações de solicitar e validar, e que ela já é gravada pelo validar/autenticação e autenticação negativa, enquanto o solicitar template ainda não grava nela. [09:36] [10:23] [11:35] [12:06]

- Foi confirmada a necessidade de incluir o CRTC em um dos registros/tópicos relacionados. [09:21]

## 6) Solicitação de levantamentos para particionamento de tabela

- A última demanda tratada foi o levantamento para particionamento: os meninos devem disponibilizar queries, selects e demais consultas usadas hoje para que Marcos e Paulo avaliem a melhor forma de particionar a tabela e ajustar índices. Foi dito que esse trabalho é mais de banco do que de aplicação. [12:41] [13:16] [13:20]

- Também foi orientado que esse levantamento deve ser acompanhado com o Cortez, que conhece melhor as consultas e relatórios. [13:48] [13:58]

## 7) Transações negativas

- Foi registrado que havia uma demanda adicional ligada às transações negativas, semelhante ao caso do histórico, e que ela já foi aberta e preenchida. [14:41] [14:41]

## 8) Encerramento e alinhamento final

- Ao final, os participantes não trouxeram novas dúvidas relevantes, e o fechamento foi dado como tranquilo, com a reunião encerrada após os últimos comentários sobre as demandas HSM e o esclarecimento de um tema de sustentação que poderia ser explicado em outra ocasião. [15:03] [15:24] [16:06] [16:14]

## Overview

A reunião tratou do refinamento de demandas ligadas à gravação de dados em tabelas de histórico, ajuste do comportamento de expurgo pelo ciclo de vida do dado e impactos desses fluxos nos relatórios. Também foram revisadas tabelas específicas de solicitações, validações e transações negativas, além de um levantamento pendente para estudo de particionamento e índices no banco.

## Gravação em histórico e ciclo de vida do dado

- Foi alinhado que, no caso da demanda do Tekban, a aplicação deve passar a gravar os dados em duas tabelas: a tabela principal, que já recebe as gravações hoje, e a tabela de histórico.

- A tabela de histórico deverá usar um recurso do próprio banco para ciclo de vida do dado, permitindo o expurgo automático da tabela original após o período configurado.

- Heloisa registrou uma pendência para o Celso definir quanto tempo o dado deve permanecer na tabela antes do expurgo.

- Foi reforçado que essa configuração poderá ser ajustada em ambiente de produção depois, mas para testes o período pode ser alterado conforme necessário.

- Patricia foi orientada a validar duas coisas no teste:

  - se a gravação acontece nas duas tabelas;

  - se o expurgo ocorre conforme a configuração do ciclo de vida do dado.

- Gelson perguntou se seria necessário criar novos campos na tabela de histórico; Heloisa informou que, pelo que recebeu do Marcos, não há necessidade de novos campos, pois os campos já existem.

## Impacto em relatórios e regras de leitura

- Foi mencionado que a mudança afeta relatórios, porque a aplicação precisará decidir de qual tabela buscar os dados em cada cenário.

- A equipe comentou que será necessário ajustar a lógica para saber quando ler da tabela principal e quando ler da tabela de histórico.

- Heloisa indicou que ainda pode existir outra abertura feita pelo Celso para os ajustes de relatório.

## Tabelas e transações citadas

- Foi identificado que a tabela de histórico do solicitar biometria é a 116.

- Também foram citadas as tabelas 109, 111, 117, 121, 124 e 126, com diferentes papéis no fluxo.

- Em especial:

  - 109 foi tratada como tabela de solicitação;

  - 111 foi descrita como a de autenticação;

  - 116 e 117 foram mencionadas como tabelas de histórico associadas a esses fluxos;

  - 121 foi apontada como a tabela principal de transação solicitação, unificando os fluxos de solicitar e validar;

  - 124 foi citada como tabela de histórico de solicitação de transação;

  - 126 apareceu como outra tabela relacionada ao contexto de histórico/backup.

- Ana explicou que a 121 é a tabela principal da transação de solicitação e que ela unifica as transações de validar e solicitar.

- Também ficou registrado que o serviço do solicitar template ainda não grava na tabela 121, mas os serviços de validação de autenticação e autenticação negativa já gravam.

- Foi alinhado que a 121 deverá ser mantida em observação para evitar esquecimentos, até que a equipe confirme definitivamente o comportamento de gravação.

## Refinamento por demanda

- Heloisa organizou os refinamentos em torno de demandas já existentes e foi ajustando quais serviços gravam em quais tabelas.

- Foi comentado que o solicitar grava em algumas tabelas adicionais além da principal, e que ainda havia dúvidas sobre certas gravações, com a equipe confirmando ponto a ponto durante a reunião.

- Para o item de transações negativas, Heloisa informou que ele já havia sido aberto por Celso e que já estava preenchido, seguindo a mesma lógica do histórico.

## Particionamento e levantamento técnico

- A última demanda discutida foi a de particionamento da tabela.

- Heloisa explicou que, para avançar, os meninos precisam disponibilizar todas as queries e selects usados hoje para que o Marcos e o Paulo avaliem a melhor forma de particionar a tabela.

- O objetivo do levantamento é entender como as consultas são feitas atualmente, para então definir a estratégia de particionamento e também possíveis índices.

- Rafael recomendou que esse levantamento seja visto com Cortez, já que ele conhece melhor as consultas e os relatórios envolvidos.

- Foi combinado que essa etapa é, por enquanto, apenas um levantamento de informações.

## Encaminhamentos

- Manter a gravação em tabela principal e adicionar gravação em tabela de histórico.

- Definir com Celso o prazo de retenção dos dados no histórico para configurar o expurgo.

- Validar os impactos nos relatórios após a mudança de gravação.

- Confirmar o comportamento das tabelas 109, 111, 116, 117, 121, 124 e 126 nos fluxos de solicitar, validar autenticação e transações negativas.

- Levantar as queries atuais para apoiar o estudo de particionamento e índices com apoio de Marcos, Paulo e Cortez.

# Resumo

Heloisa, Gelson, Patricia, Rafael, Ana, Marco e Fernando discutiram ajustes em serviços e tabelas de histórico para gravação de dados, incluindo a necessidade de gravar simultaneamente na tabela original e na tabela de histórico, com expurgo controlado pelo ciclo de vida do dado no banco. Também foram alinhadas as tabelas envolvidas em solicita, validar, autenticação e transações negativas, além de um levantamento para particionamento e análise de consultas/índices.

# Ações

- Gelson: validar/acompanhar a abertura e organização dos RTCs mencionados durante a refinamento.

- Heloisa: consolidar as notas e pendências nos RTCs corretos, incluindo as definições de histórico, validações e o levantamento de particionamento.

- Patricia: apoiar os testes da alteração de ciclo de vida do dado, com validação da gravação nas duas tabelas e do expurgo conforme configuração.

- Rafael: confirmar as tabelas e regras de gravação/puxada de dados nos fluxos de solicitar e validar, especialmente para a 121 e tabelas de histórico relacionadas.

- Ana: validar as definições funcionais das transações 109, 111, 121, 116 e 117, esclarecendo quais gravam em cada tabela.

- Marco: apoiar com informações sobre queries/consultas e sobre sustentação quando necessário.

- Fernando: acompanhar os ajustes discutidos nos serviços e tabelas já existentes, sem pendências específicas registradas.

# 📌 About This Meeting

## Type of meeting

Refinamento de demandas técnicas.

## Primary purpose

Alinhar pendências de implementação em serviços e bancos de dados, com foco em gravação em tabela principal e tabela de histórico, expurgo por ciclo de vida do dado, ajustes de relatórios e levantamento para particionamento.

## Participants and their roles/responsibilities

- Heloisa: condução do alinhamento, organização das pendências, definição das regras de gravação e validações.

- Gelson: apoio no refinamento, dúvidas técnicas e encaminhamento das demandas.

- Patricia: responsável por testes/validações na implementação.

- Rafael: apoio técnico sobre tabelas, gravações e consultas/relatórios.

- Ana: esclarecimento sobre regras de gravação e relacionamento entre transações e tabelas.

- Marco: apoio técnico, especialmente em sustentação e contexto das soluções.

- Fernando: participante de apoio no refinamento.

## Industry

Tecnologia / desenvolvimento de software / sistemas corporativos com banco de dados.

# 🧙 Smart AI Advice

## 📚 External Experts & Thought Leaders (Not Present in the Meeting)

- Marty Cagan — recomenda alinhar problema, impacto e objetivo antes de detalhar solução; útil para evitar retrabalho em refinamentos.

- Gene Kim — destaca fluxo, automação e validação contínua; bom para mudanças em dados, histórico e expurgo controlado.

- Martin Fowler — orienta sobre refatoração, modelagem de dados e evolução segura de sistemas legados.

- Kim Scott — reforça clareza e feedback direto, útil para reuniões técnicas com muitas dependências entre times.

## 🧠 Frameworks To Apply

- Problem → Impact → Decision: registrar claramente o problema, o impacto técnico/negócio e a decisão acordada.

- RACI leve: definir quem decide, quem executa, quem valida e quem apenas acompanha cada pendência.

- Checklist de implantação: gravação, histórico, expurgo, relatório, teste e evidência de validação.

- Risk-first review: começar pelos itens de maior risco, como impacto em relatórios, particionamento e ciclo de vida do dado.

## 🚀 Recommended Best Practices

- Registrar para cada item: tabela principal, tabela de histórico, regra de expurgo e responsável.

- Validar explicitamente dependências entre gravação em produção e configuração temporária para testes.

- Separar claramente o que é implementação, ajuste de banco e ajuste de relatório.

- Confirmar com antecedência quais consultas e relatórios dependem das tabelas afetadas.

- Manter uma lista curta de decisões pendentes no final da reunião, com dono e próximo passo.

- Para assuntos de particionamento, levantar primeiro os padrões de consulta e volume antes de propor a solução.