## Overview da reunião

A reunião discutiu, em 03/07/2026, o fluxo de ingestão, validação, criptografia/descriptografia e deduplicação de templates digitais entre a base legada e o motor de biometria (matcher), além da adoção da API JCA e do uso de HSM para operações criptográficas. Foram tratadas questões técnicas de desempenho, volume estimado de dados (ordem de centenas de milhões de digitais), estratégias de migração e necessidades de infraestrutura e integração.

## Principais decisões e confirmações

- Confirmado que os templates permanecerão armazenados criptografados no banco (postgreSQL separado) e que, para validação/ingestão, o motor precisa do template descriptografado em memória.

- Alinhado que é necessária integração com API JCA (padrão solicitado pela área de HSM) quando possível; a Dinamo já tem integração específica e pode ser adaptada para JCA.

- Ficou acertado avaliar duas frentes: migração/ajuste do legado (lote grande) e processamento incremental diário (operacional, menor volumetria).

- Nizar disponibilizará/compartilhará binário (jar) e create.sql do motor; instalação será feita com apoio da equipe de Infra/DevOps (execução conjunta).

- Ficou acordado que será possível fornecer uma ferramenta (script Python) para executar testes locais com amostras sensíveis, evitando expor produção fora do ambiente da instituição.

## Fluxos técnicos discutidos

- Fluxo de ingestão proposto:

  - Recebimento do template/WSQ.

  - Pré-validação de formato/qualidade (rejeitar WSQ/template inválido antes de inserir).

  - Descriptografia pelo HSM (ou caching de chave para reduzir chamadas ao HSM) e carga em memória para validação/matching.

  - Inserção na base central apenas de genuínos; suspeitos/duplicates vão para análise/graylist/badlist conforme regras.

- Dois modos de criptografia/descrição considerados:

  - Criptografia por template (atual): cada digital é criptografada individualmente — gera grande carga no HSM para migração em massa.

  - Criptografia por base (ou pacote): mais eficiente para migração em massa, mas tem implicações de segurança e roteamento de chaves.

- Estratégia de cache de chave: carregar chave no cache/memória para decrypt local, reduzindo chamadas ao HSM durante reprocessamento/matching intensivo (sujeito a aprovação pela área de segurança).

- Recomendação técnica do fornecedor (Nizar): preferir envio do WSQ quando possível (mais informação e melhor acurácia do extrator/matcher) — WSQ também será armazenado para reprocessamentos.

## Volumetria e impacto operacional

- Estimativas mencionadas:

  - Base legada: ~60 milhões de CPFs com até 10 digitais cada (Adriana fez contagem inicial; multiplicou por 5 para refletir cadastro em agência), resultando em ~281–282 milhões de dedos na estimativa conservadora; participantes discutiram arredondar para 300–500 milhões como aproximação.

  - Exemplo hipotético citado por Nizar: 60.000.000 CPFs → 600.000.000 de dedos (quando se considera até 10 digitais).

- Impacto:

  - Descriptografar e processar dedo-a-dedo é “uma pancada” sobre o HSM; requer janelas fora de pico e/ou estratégia de cache para viabilizar migração.

  - A extração do template do WSQ pelo motor é rápida (milissegundos por item), mas reprocessamento em massa exige planejamento de infraestrutura (CPU/GPU, memória, armazenamento).

## Estrutura de bases e tratamento de resultados

- Proposta de organização das bases:

  - Base principal contendo apenas registros genuínos.

  - Base ou marcações para suspeitos/graylist (requere validação humana ou cross-check com face).

  - Possibilidade de badlist separada para fraudadores confirmados.

- Processo de deduplicação:

  - Ao inserir, sistema deve primeiro verificar (1:N) se o sujeito já existe; se existir, agir conforme regra (merge, marcar, enviar para análise).

  - Para hits suspeitos, sugerido confronto com face (quando disponível) para reduzir falsos positivos/erros operacionais.

- Auditoria e endpoints administrativos:

  - Existem endpoints para gestão (remove, recover, audit, etc.) que serão usados pela equipe de infra/gestão; estas funcionalidades serão tratadas posteriormente com equipes de infra responsáveis.

## Integração e instalação do motor

- Artefatos a serem fornecidos pelo fornecedor:

  - create.sql (esquema atual) e jar do motor (Nizar mencionou que irá compilar/encriptar e compartilhar).

  - Arquivos de configuração (application.properties/classes e certificados).

- Processo de instalação:

  - Rodar create.sql, subir o jar e aplicar configurações; implantação prevista em esteira DevOps com apoio da equipe de Infra.

  - Instalação “quatro mãos” sugerida: equipe do fornecedor auxilia a equipe de Infra local.

- Requisito de amostra para dimensionamento de infra:

  - Fornecer amostra (ex.: 1.000 CPFs ou amostra menor por restrição de LGPD) para testes de desempenho e dimensionamento. Nizar fará estimativas baseadas em CPU (e opções de máquinas distintas).

## Riscos e pontos que precisam de validação

- Segurança / HSM:

  - Verificar se chave usada no ambiente atual permite extração para cache (área de segurança/Gisele deve aprovar).

  - Avaliar implicações de manter chave em memória para reduzir carga no HSM.

- Performance:

  - Alto volume (centenas de milhões de dedos) pode exigir janelas de processamento fora de pico, mais memória e capacidade de CPU/GPU.

- Qualidade dos dados:

  - Uso de templates (ISO/ANSI) em vez de WSQ pode reduzir acurácia; recomenda-se preferir WSQ quando possível.

- Regras de negócio:

  - Critérios para mover registros entre genuínos / graylist / badlist demandam definição clara (evitar prejudicar clientes de boa-fé por erro operacional).

- Dados sensíveis / LGPD:

  - Amostras para testes precisam ser tratadas e descaracterizadas; sugestão de execução local (ferramenta fornecida) para evitar exposição de produção.

## Ações, responsáveis e próximos passos

- Nizar:

  - Compartilhar jar compilado (encriptado) e create.sql; disponibilizar script/ferramenta Python para execução de testes com amostras locais.

  - Fornecer estimativas de infra (baseadas em CPU) e orientações sobre requisitos de memória/CPU/GPU.

- Adriana / Heloisa:

  - Definir tamanho e forma de amostra (considerar LGPD) e executar testes locais com a ferramenta fornecida; retornar resultados ao fornecedor.

  - Contar quantos dedos/CPFs efetivamente existem (refinar volumetria a partir do count em produção).

- Humberto / Infra (time local):

  - Planejar implantação em conjunto com Nizar (agendar atividade “quatro mãos” para subir o motor na esteira DevOps).

  - Avaliar e aprovar possibilidade de cache de chaves em memória com a área de segurança (Gisele).

- Time de produto/negócio (Heloisa, Adriana, Marcos, outros):

  - Definir regras de negócio para classificação de repetidos, critérios para graylist/badlist e políticas de tratamento humano vs. automático.

  - Mapear os outputs do motor (formato de resultado) e como aplicá-los na base (ativação/inativação/movimentação).

- Todos:

  - Agendar nova reunião técnica para detalhar endpoints, formatos de retorno, e fluxo completo (da chegada do WSQ/template ao resultado e ações na base).

  - Infra do banco: preparar ambiente de testes com espaço e capacidade para experimentar WSQ e templates.

## Itens pendentes para o próximo alinhamento

- Confirmação da política de chaves (possibilidade de extração para cache) pela área de segurança (Gisele).

- Entrega do jar encriptado, create.sql e ferramenta de teste (Nizar).

- Resultado do count detalhado de CPFs e dedos na base por Adriana (a fim de refinar o dimensionamento).

- Especificação final das APIs (incluindo JCA) e endpoints que serão usados para verificação, insert, remove, audit, verify (Nizar já listou alguns endpoints).

- Documento de infra comparativo: estimativas de recursos para cenário usando WSQ vs somente templates.

Se desejarem, converto este resumo em um diagrama de fluxo (ingestão → validação → decrypt/cache → matching → ação em base) e uma lista de endpoints/formatos esperados para anexar ao cronograma de integração.